- «Утверждено»

на VIII   очередной сессии городского

Кенеша постановление №8-3-7

от    «03» апреля 2014 года

Торага

городского Кенеша                       Шадманов К.Т

Титульный список

по благоустройству  города на 2014 год

| № | Наименование работ | Сметная стоимость тыс. сом. |  | Срок исполнения | Исполнители | Источник финансирования | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая | Финан. из бюджета |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Насосная ТУ Кок-Таш | 400,0 | 400,0 | 2014г. | ГВК | Местный бюджет |  |
| 2 | Ремонт уличного освещения по городу и ТУ Сары-Бээ,ТУ Кок-Таш | 320,0 | 320,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 3 | Работа по благоустройству города: Освещение (текуший ремонт, замена ламп) | 150,0 | 150,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 4 | Озеленение (саженцы и уход за ними) | 30,0 | 30,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 5 | Обновление рекламных щитов | 30,0 | 30,0 | 2014г. | УМС | Местный бюджет |  |
| 6 | Приобретение контейнеров для вывоза ТБО. | 250,0 | 250,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 7 | Ограждения вокруг памятника В.И. Ленина | 40,0 | 40,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 8 | Приобретение тележек для сбора мусора дворникам | 50,0 | 50,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 9 | Ремонт и побелка ограждений по городу | 100,0 | 100,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 10 | Обновление названия улиц по городу | 60,0 | 60,0 | 2014г. | УМС | Местный бюджет |  |
| 11 | Нанесение отметок краской на дорожных переходах (Зебра) | 40,0 | 40,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 12 | Ремонт грунтовых дорог по городу, ТУ Сары-Бээ, Кок-Таш | 340,0 | 340,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 13 | Строительство детских игровых площадок по городу | 150,0 | 150,0 | 2014г. | УМС | Местный бюджет |  |
| 14 | Очистка ирригационной сети по ул. Спутника 1 | 50,0 | 50,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 15 | Очистка от селевых наносов в районе бывшего здания бани ТУ Кок-Таш | 70,0 | 70,0 | 2014г. | УМС | Местный бюджет |  |
| 16 | Обновление селе отводной арычной системы по ул. Тайгараева дом №1 | 25,0 | 25,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 17 | Оплата за работу по договору инженеру-тех надзору по контроля за качеством выполняемых ремонтно-строительных работ согласно титула.(инжиринговые услуги) | 30,0 | 30,0 | 2014г. | УМС | Местный бюджет |  |
| 18 | Косметический ремонт фасада здания «Кыргызпочтасы» | 20.0 | 20.0 | 2014г. | УМС | Местный бюджет |  |
| 19 | Отстрел собак | - 80.0 | 80.0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 20 | Частичный ремонт памятников ВОВ | - 60,0 | 60,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 21 | Дезинфекция старых очагов сибирской язвы | 60,0 | 60,0 | 2014г. | Вет. управление СЭС | Местный бюджет |  |
| 22 | Ремонт старых очагов сибирской язвы | 50,0 | 50,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 23 | Эпизоотический фонд | 40,0 | 40,0 | 2014г. | Мэрия Вет. управление | Местный бюджет |  |
| 24 | Эпидемиологический фонд | 40,0 | 40,0 | 2014г. | Мэрия, СЭС,ЦОВП | Местный бюджет |  |
| 25 | Ремонт авто моста по ул. Л. Толстого (переходящий) | 60,0 | 60,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 26 | Ремонт пешеходного моста по ул. Тулебердиева напротив мэрии | 80,0 | 80,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 27 | Ремонт пешеходного моста и изменение русло реки по ул. Заречная (возле дома №1) | 60.0 | 60,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 28 | Установка брусчатки перед сквером «Победы» | 150.0 | 150.0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 29 | Погребение бесхозных трупов | 20,0 | 20,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 30 | Ремонт кровли детского сада по ул. Зябчука, переходящий | 28,0 | 28,0 | 2014г. | УМС | Местный бюджет |  |
| 31 | Ремонт складских помещений и прачечной дет-сада по ул. Зябчука. | 100,0 | 100,0 | 2014г. | горОО | Резервный фонд полномочного представителя ПКР |  |
| 32 | Благоустройство территории нового дет-сада по ул. Зябчука. (Навес, беседки, песочницы, и т.п.) | 100,0 | 100,0 | 2014г. | горОО | Местный бюджет |  |
| 33 | Софинансирование проекта за счет стимулирующих (долевых) грантов «Капитальный ремонт здания детского сада г. Майлуу-Суу в ТУ Кок-Таш» |  | 325,0 | 2014г. | УМС | Местный бюджет |  |
| 34 | Софинансирование проекта за счет стимулирующих (долевых) грантов «Капитальный ремонт здания Дома Культуры ГорОК г.Майлуу-Суу» |  | 340,0 | 2014г. | УМС | Местный бюджет |  |
| 35 | Ямочный ремонт дорог по г. Майлуу-Суу | 800,0 | 800,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 36 | Ремонт памятника В.И. Ленина | 100,0 | 100,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 37 | Освещение внутри городского парка | 200,0 | 200,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 38 | Ремонт фасадной части СШ №2 | 200,0 | 200,0 | 2014г. | горОО | Местный бюджет |  |
| 39 | Ремонт пешеходного моста по ул. Тулебердиева возле завода | 300,0 | 300,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 40 | Для проведения берегоукрепительных работ и очистки русла реки «Ашпоз-Сай» в районе СШ№2 с учетом пешеходного моста. | 100,0 | 100,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 41 | Частичный ремонт пешеходного моста по ул. Октябрьская возле маг. «Бегимай» | 100,0 | 100,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 42 | Ограждение и восстановление дороги на кладбища по ул.Токтогула | 200,0 | 200,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 43 | Приобретение спец. лестницы | 25,0 | 25,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 44 | Приобретение «Камаз» | 800,0 | 800,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 45 | Ремонт поливомоечной машины | 100,0 | 100,0 | 2014г. | ГВК | Местный бюджет |  |
| 46 | Очистка общественных туалетов | 20,0 | 20,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 47 | Частичный ремонт складских помещений профилакторий | 50,0 | 50,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 48 | Ограждения деревьев перед новым диспетчерским (ул. Заводская) | 140,0 | 140,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 49 | Установление металлических труб для вывешивания лозунгов по городу | 40,0 | 40,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 50 | Ограждения цветочной клумбы перед остановкой старой диспетчерской | 50,0 | 50,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 51 | Ремонт, ограждения городского парка | 60,0 | 60,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 52 | Приобретение компьютера для ГЖЗС | 45,0 | 45,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 53 | Приобретение орг. техники для ОФ «Эл шамы» | 25,0 | 25,0 | 2014г. | Мэрия | Местный бюджет |  |
| 54 | Ремонт гараж ГЖЗС | 200,0 | 200,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 55 | Ремонт мед. пункта п. Карагач | 70,0 | 70,0 | 2014г. | ГЖЗС, ТУ «Сары-Бээ» | Местный бюджет |  |
| 56 | Строительство остановки в ТУ Кок-Таш | 100,0 | 100,0 |  | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 57 | Устройство селе отводного канала вдоль стены городского стадиона длиной 150 м. | 150.0 | 150,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 58 | Восстановление селеловушки и укрепления по ул. Намазбекова с изменением русла селевого потока вдоль дороги | 300,0 | 300,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 59 | Установка или строительство лестничных площадок по ул. Островского | 62,0 | 62,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 60 | Восстановления системы отопления в гор. архиве. (перевод на эл. отопление) а также, для изготовление металлических решеток для окон | 50,0 | 50,0 | 2014г. | УМС | Местный бюджет |  |
| 61 | Открытие местного городского телевидения |  | 220,0 | 2014г. | Проект, Марафон | Проект, Марафон |  |
| 62 | Ремонт здания УСР. | 20,0 | 20,0 | 2014г. | ГЖЗС,УМС | Местный бюджет |  |
| 63 | Частичный ремонт здания мэрии - фасадной части, ремонт помещений 3-этажа - установка пандусов | 500,0 200,0 77.9 | 500,0 200,0 77.9 | 2014г. | Мэрия, УМС | Местный бюджет |  |
| 64 | Рекультивация городской свалки | - 100,0 | 100,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 65 | Восстановление спец. техники ГЖЗС | - 150,0 | 150,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 66 | Ремонт конструкции шатра | - 60,0 | 60,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 67 | Корректировка ген. плана города | 800,0 | 800,0 | 2014г. | Мэрия, Архитектор. | Местный бюджет |  |
| 68 | Содержание резервной роты | 808,9 | 808,9 | 2014г. | Мэрия | Местный бюджет |  |
| 69 | Строительство нового пешеходного моста в районе «Кыргыз Нефть» ТУ Кок-Таш | 200,0 | 200,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 70 | Ремонт пешеходного мостика по ул. Тайгараева и Фестивальная | 15,0 | 15,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 71 | Завершение строительства моста возле поста ГАИ. | 100,0 | 100,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 72 | Изменение русла реки по ул.Октябрьская дом №1а и ремонт дороги | 100,0 | 100,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 73 | Ремонт пешеходного моста ул. Пионерская | 30,0 | 30,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 74 | Выпрямление русла р.Сев. Карагач в районе авто моста в п. Южный-Карагач | 30,0 | 30,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 75 | Выпрямление русла р.Кугай по ул. Пионерская в районе профилакторий | 15,0 | 15,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 76 | Берегоукрепительные работы (возле дома №61 по ул. Намазбекова.) | 100,0 | 100,0 | 2014г. | Подрядчик | Местный бюджет |  |
| 77 | Капитальный ремонт здания по ул. Кутмановой (бывшее здание госрегистра) для переселения городской библиотеки |  | 330,6 софин. | 2014г. | УМС, горОО | Проект, местный бюджет |  |
| 78 | Ремонт домиков ДОЦ «Горный» | 100,0 | 100,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 79 | Ремонт цоколя главного корпуса мед.колледжа | 99,0 | 99,0 | 2014г. | УМС, МСМК | Местный бюджет |  |
| 80 | Ремонт сантехники и санузлов учебного корпуса мед.колледжа по ул. Мира | 148,7 | 148,7 | 2014г. | УМС, МСМК | Местный бюджет |  |
| 81 | На приобретение мебели сш№1,сш№2,сш№3,сш№4,сш№5,сш№7 и на ремонт инфраструктуры (замена линолеума) сш№8 |  | 331,0 софин. | 2014г. | горОО | Проект МерсиКо, местный бюджет |  |
| 82 | На приобретение мебели детскому саду №1 «Эдельвейс», №2 «Улыбка», №4 «Гнездышко» и на ремонт инфраструктуры (отопительной системы) детского сада №3 «Гаухар» |  | 439,0 софин. | 2014г. | горОО | Проект МерсиКо, местный бюджет |  |
| 83 | Приобретение спортинвентаря для СШ №3,№5,№7,№8 | 50,0 | 50,0 | 2014г. | горОО | Местный бюджет |  |
| 84 | Приобретение оборудования для внешкольных учреждений | 50,0 | 50,0 | 2014г. | горОО | Местный бюджет |  |
| 85 | Приобретение матрасов и подушек для детских садов № 1,2,3,4 | 150,0 | 150,0 | 2014г. | горОО | Местный бюджет |  |
| 86 | Оплата за коммунальные услуги молодым специалистам-учителям | 10,0 | 10,0 | 2014г. | горОО | Местный бюджет |  |
| 87 | Приобретение компьютерной техники для дошкольных и внешкольных учреждений | 160,0 | 160,0 | 2014г. | горОО | Местный бюджет |  |
| 88 | Модельная библиотека (компьютеризация, электронный каталог) | 285,0 | 285,0 | 2014г. | горОК | Местный бюджет |  |
| 89 | Текущий ремонт библиотек | 150,0 | 150,0 | 2014г. | горОК | Местный бюджет |  |
| 90 | Косметический ремонт внутренних помещений клуба ТУ п.Сары-Бээ | 70,0 | 70,0 | 2014г. | Отдел ФК и спорта | Местный бюджет |  |
| 91 | Ремонт спортзала п. Кара-Жыгач | 100,0 | 100,0 | 2014г. | Отдел ФК и спорта | Местный бюджет |  |
| 92 | Приобретение спортинвентаря для отдела ФК и спорта | 265,0 | 265,0 | 2014г. | Отдел ФК и спорта | Местный бюджет |  |
| 93 | Подготовительные ремонтные работы под искусственное футбольное поле | 400,0 | 400,0 | 2014г. | Отдел ФК и спорта | Местный бюджет |  |
| 94 | Проведение молодежных мероприятий и акций . | 100,0 | 100,0 | 2014г. | Молодежный Совет, молодежный центр | Местный бюджет |  |
| 95 | На проведение ремонтных работ для открытия группы в здании кыргызско-немецкой станции Соц . адаптационного центра «Рахат» | 100,0 | 100,0 | 2014г. | ГЖЗС, горОО | Местный бюджет, проект |  |
| 96 | Оборудование для дет-сада по ул. Зябчука | 1011,6 | 1011,6 | 2014г. | УМС, горОО,межд. Орг. | Местный бюджет, проект |  |
| 97 | Ремонт ГСВ №1 | 111,4 | 111,4 | 2014г. | ЦОВП, УМС | Местный бюджет |  |
| 98 | Ремонт род.зала | 40,6 | 40,6 | 2014г. | ЦОВП, УМС | Местный бюджет |  |
| 99 | Частичный ремонт кровли зданий ЦОВП (хирургия, роддом) | 200,0 | 200,0 | 2014г. | ЦОВП, УМС | Местный бюджет |  |
| 100 | Приют для ночного пребывания БОМЖей и организация им одноразового питания в зимний период | 20,0 | 20,0 | 2014г. | ГЖЗС, ЦОВП, УСР, ГОВД | Местный бюджет |  |
| 101 | Программа «Туберкулез» на транспортные расходы больных и поощрение медработников, выявивших больных | 10,0 | 10,0 | 2014г. | ЦОВП | Местный бюджет |  |
| 102 | На ремонт пола в коридоре сш№3 п.Сары-Бээ (линолеум) | 151,2 | 151,2 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 103 | Ремонт кровли здания СЭС | 280,0 | 280,0 | 2014г. | УМС | Местный бюджет |  |
| 104 | Строительство социального объекта по ул. Зябчука (Автостоянка или рынок) | 500,0 | 500,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 105 | Для консервации здания бывшей школы ТУ Кок-Таш | 50,0 | 50,0 | 2014г. | УМС | Местный бюджет |  |
| 106 | Реконструкция сквера «Эрдик» | 100,0 | 100,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 107 | Ремонт подвальной части здания «Мээнет» | 30,0 | 30,0 | 2014г. | УМС | Местный бюджет |  |
| 108 | Восстановление старого рынка по ул. Ленина | 500,0 | 500,0 | 2014г. | УМС | Местный бюджет |  |
| 109 | Восстановление звукового сигнала (оповещения) | 62,0 | 62,0 | 2014г. | УМС, Телеком. | Местный бюджет |  |
| 110 | Ремонт кровли и разводки коммуникаций в подвальном помещении жилого дома №3 по ул. Заводской | 200,0 | 200,0 | 2014г. | УМС | Местный бюджет |  |
| 111 | Ремонт муниципальной служебной квартиры, для проживания муниципальных служащих по ул. Зябчука | 150,0 | 150,0 | 2014г. | УМС | Местный бюджет |  |
| 112 | Неприкосновенный фонд по ликвидации ЧС | 400,0 | 400,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 113 | Устройство брусчаткой вокруг Стеллы «Расцветай город Майлуу-Суу» | 150,0 | 150,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 114 | Ремонт Стеллы г. Майлуу-Суу ТУ Кок-Таш | 100,0 | 100,0 | 2014г. | УМС | Местный бюджет |  |
| 115 | Выпрямление русла Айлампа-Сай, | 200,0 |  | 2014г. | МЧС | МЧС |  |
| 116 | Выпрямление русла по ул. Советская ТУ Кок-Таш, | 500,0 |  | 2014г. | МЧС | МЧС |  |
| 117 | Выпрямление русла реки ТУ Сары-Бээ | 50,0 |  | 2014г. | МЧС | МЧС |  |
| 118 | Устройство подпорной стены возле дома №17-6 по ул. заводская. | 1500,0 |  | 2014г. | МЧС | МЧС |  |
|  |  |  | 100,0 Местный бюджет |  | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 119 | Строительство защитной дамбы напротив ОсОО «МС ЛЗ» ОсОО «МС ЛЗ» Фирма «Южный Дерик» МЧС | 500,0 500,0 2400,0 |  | 2014г. | МЧС | МЧС |  |
| 120 | Устройство селе отводного канала и укрепление берега в районе котельной №3 (возле христианского кладбища) | 500,0 |  | 2014г. | МЧС с участием населения | МЧС |  |
| 121 | Выпрямление русла возле насосной по ул. Заречная | 100,0 | 100,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 122 | Кровля жилых домов по ул. Заводская 12,Саматова 2. | 150,0 | 50% от населения 50% от местного бюджета | 2014г. | Население | Местный бюджет, население |  |
| 123 | Строительство пешеходного моста по ул. Заречная | 200,0 | 200,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 124 | Провести селе отводный канал по ул. Верхняя вдоль дороги П/Ч | 100,0 | 100,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 125 | Очистка селе отводных каналов по ул. Заводская | 80,0 | 80,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 126 | Для ремонта ИВС ГОВД | 20,0 | 20,0 | 2014г. | УМС,ГОВД | Местный бюджет |  |
| 127 | Для капитального ремонта здания пожарной части и приобретение пожарных рукавов | 152,0 | 152,0 | 2014г. | УМС, П/Ч | Местный бюджет |  |
| 128 | Приобретение мед. оборудования для стом. Поликлиники | 60,0 | 60,0 | 2014г. | Стом.поликлиника, УМС | Местный бюджет |  |
| 129 | Ремонт «Цоколя» здания ДК | 200,0 | 200,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 130 | Берегоукрепительные работы по ул. Левобережная | 300,0 | 300,0 | 2014г | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 131 | Пожарный инвентарь для школ и обработка чердачных помещений противопожарными септиками | 250,0 | 250,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 132 | Новогодняя елка | 120,0 | 120,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 133 | Веники | 36,0 | 36,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 134 | Ремонт здания ГЖЗС | 50,0 | 50,0 | 2014г. | ГЖЗС | Местный бюджет |  |
| 135 | Ремонт здания городского суда | 100,0 | 100,0 | 2014г. | УМС | Местный бюджет |  |

- Местный бюджет                        - 20218,5 тыс.сом

- МЧС                                              - 5150,0 тыс.сом

- Предприятие ОсОО «МС ЛЗ»  -500,0тыс.сом

- Фирма «Южный Дерик»          -500,0 тыс.сом

- Резервный фонд ПП ПКР         - 100,0 тыс.сом

- Итого:                                           - 26468,5  тыс.сом

- 1-й  вице-мэр города              			                  З.К. Расулов